УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Сузунского района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие теплоснабжения в Сузунском районе на 2021-2023 годы»**

**1.Паспорт
Муниципальной программы Сузунского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Развитие теплоснабжения в Сузунском районе на 2021-2023 годы» (далее- программа) |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | Администрация Сузунского района |
| **Руководитель муниципальной программы** | Заместитель главы администрации Сузунского районаПронькин Александр Владимирович |
| **Разработчик-координатор муниципальной программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики администрации Сузунского района  |
| **Исполнители муниципальной программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики администрации Сузунского района, администрации муниципальных образований Сузунского района |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | Цель - повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Сузунского района на основе повышения надежности работы объектов теплоснабжения Сузунского района.Задачи муниципальной программы:1. Развитие системы теплоснабжения на территории муниципальных образований Сузунского района.2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Сузунского района. |
| **Основные целевые индикаторы Муниципальной программы** | 1. Доля запроектированных объектов теплоснабжения, планируемых к реализации в период 2021-2023 годы. 2. Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к функционированию. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2021-2023 годыОбъем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета района на соответствующий финансовый год |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**  |  | **Расходы (тыс. рублей)** |
| 2021-2023 г.г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Всего: | 25 975,84 | 25 975,84 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средств бюджета Сузунского района | 1 298,79 | 1 298,79 | - | - |
| Средства бюджета Новосибирской области | 24 677,05 | 24 677,05 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | **-** |  - | - | - |
| **Ожидаемые результаты муниципальной программы** | 1. Увеличить долю запроектированных объектов теплоснабжения, планируемых к реализации в период 2021-2023 годы. 2. Обеспечить готовность объектов теплоснабжения к функционированию. |
| **Электронный адрес размещения муниципальной программы** | suzun.nso.ru/page/1185 |

**2. Общая характеристика сферы реализации программы, сущность решаемых программой проблем**

Важнейшей целью социально-экономического развития Сузунского района является повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Сузунского района.

Разработка Программы обусловлена потребностью развития системы теплоснабжения на территории муниципальных образований Сузунского района.

Настоящая программа реализует политику администрации Сузунского района по повышению уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Сузунского района на основе повышения надежности работы объектов теплоснабжения Сузунского района.

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Физический износ объектов теплоснабжения составляет 43 %. Протяженность сетей теплоснабжения 59,45 км, нуждающихся в замене - 3 км.

В Сузунском районе 21 отопительная котельная, работающая на твердом топливе. Суммарная мощность котельных – 61,62 Гкал/ч,

Общее количество организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения составляет 7 ед., из них муниципальной формы собственности - 6 ед. (85,7 %), частной формы собственности с долей участия в уставном капитале муниципальных образований - 1 ед. (14,3 %). Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства – 85,7 % (6 ед.).

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Сузунского района реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями коммунального комплекса Сузунского района, ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Надежность функционирования систем теплоснабжения Сузунского района во время прохождения отопительного периода обеспечивается в результате выполнения организационно-технических мероприятий, своевременной и качественной подготовки котельных, инженерного оборудования, создания необходимых запасов топлива на складах котельных и своевременной поставки топлива. Для безаварийной работы в период отопительного сезона данные мероприятия необходимо осуществлять ежегодно.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности Сузунского района, а также социальную важность развития системы теплоснабжения, необходимо продолжить участие в подпрограмме «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» по направлениям:

- подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

- повышение уровня надежности систем теплоснабжения путем капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов теплоснабжения.

**3. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы Программы**

Цель - повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Сузунского района на основе повышения надежности работы объектов теплоснабжения Сузунского района.

Достижение цели обеспечивается решением основных задач муниципальной программы и регулярной оценкой полноты их выполнения с помощью конкретных целевых индикаторов.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие системы теплоснабжения на территории муниципальных образований Сузунского района.

Целевой индикатор задачи 1:

- Доля запроектированных объектов теплоснабжения, планируемых к реализации в период 2021-2023 годы, %.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Сузунского района.

Целевой индикатор задачи 2:

- Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к функционированию, %.

Для количественной характеристики наблюдаемого социально-экономического процесса в приложение № 1 к настоящей Программе приводится целевой индикатор.

**4. Перечень основных мероприятий.**

1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период.
2. Организация функционирования систем жизнеобеспечения и снабжения населения топливом.
3. Разработка проектно-сметной документации.
4. Разработка плана мероприятий по повышению надежности и эффективности системы теплоснабжения Сузунского района.
5. Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности Сузунского района, проведение его капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции, технического переоснащения или перевооружения, обновления основных средств.

Заказчиком Программы является администрация Сузунского района. Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации Сузунского района Пронькин А.В.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики администрации Сузунского района выполняет следующие функции:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* размещает на официальном сайте администрации Сузунского района в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает анализ эффективности и результативности реализации Программы;
* готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;
* осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;
* осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий.

Руководитель Программы выполняет следующие функции:

* координирует деятельность отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики администрации Сузунского района в процессе разработки Программы;
* организует управление Программой;
* следит за реализацией Программы;
* создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению Программой;
* обеспечивает достижение целей, задач и конкретных результатов Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет его в отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики администрации Сузунского района;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годах составит 34 466 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Расходы (тыс. рублей)** |
| 2021-2023 г.г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Всего: | 25 975,84 | 25 975,84 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средств бюджета Сузунского района | 1 298,79 | 1 298,79 | - | - |
| Средства бюджета Новосибирской области | 24 677,05 | 24 677,05 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | **-** |  - | - | - |

Исполнители:

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд Сузунского района Новосибирской области, заключаемых заказчиком Программы с поставщиками товаров (работ, услуг).

Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Принятие Программы и реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения Сузунского района.

При этом поэтапная реализация Программы позволит, постепенно вкладывая бюджетные средства, практически выполнить спланированные мероприятия, и тем самым обеспечить выполнение Федеральных законов от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

По итогам выполнения основных мероприятий в 2021-2023 годах ожидаются следующие результаты и изменения:

1. Доля запроектированных объектов теплоснабжения, планируемых к реализации в период 2021-2023 годы составит 100 процентов;
2. Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к функционированию составит 100 процентов.

Оценка основных целевых индикаторов представлена в приложение 3 к настоящей Программе.

Социально – экономическая эффективность Программы выражена в повышении уровня комфортности и безопасности условий проживания населения Сузунского района – увеличение доли запроектированных объектов теплоснабжения, планируемых к реализации в период 2021-2023 годы, увеличение доли подготовленности объектов теплоснабжения к функционированию, увеличение доли мероприятий, направленных на разработку плана энергоэффективности.

**7. Система контроля за реализацией Программы**

Администрация Сузунского района в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Сузунского района.