УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Сузунского района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»**

**1.Паспорт
Муниципальной программы Сузунского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» (далее - программа). |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | Администрация Сузунского района |
| **Руководитель муниципальной программы** | Заместитель главы администрации Сузунского районаДементьев Евгений Иванович |
| **Разработчик-координатор муниципальной программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Сузунского района  |
| **Исполнители муниципальной программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Сузунского района, органы местного самоуправления |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | Цель - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.Задачи муниципальной программы:1. Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Сузунского района.
2. Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах Сузунского района.
 |
| **Основные целевые индикаторы муниципальной программы** | 1. Доля муниципальных образований, обеспеченных контейнерными площадками.

2. Доля запроектированных площадок временного накопления ТКО.3. Доля ликвидируемых несанкционированных свалок. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2021-2023 годыОбъем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета района на соответствующий финансовый год |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**  |  | **Расходы (тыс. рублей)** |
| 2021-2023 г.г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Всего: | 6 103,50 | 6 103,50 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средств бюджета Сузунского района | 5 003,50 | 5 003,50 | - | - |
| Средства бюджета Новосибирской области | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | **-** | - | - | - |
| **Ожидаемые результаты муниципальной программы** | 1. Обеспечить муниципальные образования контейнерными площадками.

2. Увеличить количество запроектированных площадок временного накопления ТКО.3. Ликвидировать несанкционированные свалки. |
| **Электронный адрес размещения муниципальной программы** | suzun.nso.ru/page/1185 |

 **2. Общая характеристика сферы реализации программы, сущность решаемых программой проблем**

Территория Сузунского района включает в себя одно городское поселение – рабочий поселок Сузун и 14 сельских поселений. В рабочем поселке Сузун деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется региональным оператором с привлечением субподрядчиков, оказывающих услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, сбор которых осуществляется комбинированным способом. На сегодняшний день на территории рабочего поселка Сузун твердые коммунальные отходы складируются на земельном участке, предназначенном для размещения полигона твердых и бытовых отходов, с последующей перевозкой их на полигон в поселок Пушной Черепановского района Новосибирской области.

Всего на территории рабочего поселка Сузун 75 контейнерных площадок. Из них 23 контейнерных площадки оборудованы ограждением и бетонным покрытием.

Учитывая ограниченные бюджетные возможности Сузунского района, а также социальную важность развития системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе, необходимо принимать участие в государственной программе Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

На территории сельских поселений региональный оператор не осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами. Контейнерные площадки и площадки временного накопления твердых коммунальных отходов отсутствуют, что приводит к образованию несанкционированных свалок. Потребность в контейнерных площадках на территории сельских поселений составляет - 38 штук, в площадках временного накопления – 2 штуки.

Важнейшей целью социально-экономического развития Сузунского района является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Разработка программы обусловлена потребностью развития системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе.

Настоящая программа реализует политику администрации Сузунского района по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в Сузунском районе.

Основанием для разработки программы являются следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

**3. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы программы**

Цель - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Достижение цели обеспечивается решением основных задач муниципальной программы и регулярной оценкой полноты их выполнения с помощью конкретных целевых индикаторов.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области.

Целевой индикатор задачи 1:

- Доля муниципальных образований, обеспеченных контейнерными площадками, %;

- Доля запроектированных площадок временного накопления ТКО, %.

2. Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах Сузунского района.

Целевой индикатор задачи 2:

- Доля ликвидируемых несанкционированных свалок, %.

Для количественной характеристики наблюдаемого социально-экономического процесса в приложение № 1 к настоящей программе приводится целевой индикатор.

**4. Перечень основных мероприятий.**

1. Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории сельских поселений Сузунского района.

2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений.

3. Разработка проектно-сметной документации.

Заказчиком программы является администрация Сузунского района. Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель программы – заместитель главы администрации Сузунского района Дементьев Е.В.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики администрации Сузунского района выполняет следующие функции:

* разрабатывает программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы;
* принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;
* размещает на официальном сайте администрации Сузунского района в сети Интернет утвержденную программу;
* обеспечивает анализ эффективности и результативности реализации программы;
* готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации программы;
* осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;
* осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий.

Руководитель программы выполняет следующие функции:

* координирует деятельность отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Сузунского района в процессе разработки программы;
* организует управление программой;
* следит за реализацией программы;
* создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению программой;
* обеспечивает достижение целей, задач и конкретных результатов программы.

Ответственный за выполнение мероприятий программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Сузунского района;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы в части соответствующего мероприятия.

 **5. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах составит 6 403,5 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Расходы (тыс. рублей)** |
| 2021-2023 г.г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Всего: | 6 103,50 | 6 103,50 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Средств бюджета Сузунского района | 5 003,50 | 5 103,50 | - | - |
| Средства областного бюджета Новосибирской области | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | **-** |  - | - | - |

Исполнители:

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении 2 к настоящей программе.

Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд Сузунского района Новосибирской области, заключаемых заказчиком программы с поставщиками товаров (работ, услуг).

Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Принятие программы и реализация программных мероприятий позволит обеспечить совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Сузунском районе, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

При этом поэтапная реализация программы позволит, постепенно вкладывая бюджетные средства, практически выполнить спланированные мероприятия, и тем самым обеспечить выполнение Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

По итогам выполнения основных мероприятий в 2021-2023 годах ожидаются следующие результаты и изменения:

1. Доля муниципальных образований, обеспеченных контейнерными площадками составит 100 процентов;
2. Доля запроектированных площадок временного накопления ТКО составит 100 процентов;
3. Доля ликвидируемых несанкционированных свалок составит 100 процентов.

Оценка основных целевых индикаторов представлена в приложение 3 к настоящей программе.

Социально – экономическая эффективность программы выражена в повышении уровня системы обращения с отходами производства и потребления Сузунского района – увеличение количества муниципальных образований, обеспеченных контейнерными площадками; увеличение количества, запроектированных площадок временного накопления ТКО; уменьшение количества несанкционированных свалок.

**7. Система контроля за реализацией программы**

Администрация Сузунского района в целях обеспечения управления и контроля за реализацией программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения программы.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации Сузунского района.