1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта |  | Период реализации проекта |  | Место расположения проекта |  |  | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года |  | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |  |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «АКХ Александровка» | Строительство зерноочистительного и зерноперерабатывающего комплекса |  | АПК |  | 2022 |  | С. Ключики |  | Подготовительные работы | 130 000,0 | 56 006,0 |  | 56 006,0 |  | Создание 3 новых рабочих мест |  |
| ЗАО «Бобровское» | Строительство животноводческого комплекса на 600 голов |  | АПК |  | 2021-2024 |  | с. Бобровка |  | Построен и сдан в эксплуатацию один коровник на 250 голов, построен каркас для доильного зала | 120 000,0 | 0,0 |  | 50 000,0 |  | Создание 14 новых рабочих мест |  |
| ООО «Болтовское» | Строительство животноводческого комплекса |  | АПК |  | 2018-2023 |  | с. Бедрино |  | Построено здание коровника на 280 голов беспривязного содержания, введен в эксплуатацию доильный залом типа «Елочка», продолжается строительство коровника на 200 голов | 50 000,0 | 0,0 |  | 29 611,0 |  | Создание 14 новых рабочих мест |  |
| Администрация Сузунского района | Реконструкция стадиона МКУ «СОЦ» в р.п. Сузун |  | Спорт |  | 2019-2022 | р.п. Сузун |  |  | Приобретение оборудования | 62 000,0 | 0,0 | 43 859,7 |  | Развитие туристической инфраструктуры |  |
| Администрация Сузунского района | Строительство канализационных очистных сооружений |  | ЖКХ |  | 2020-2022 | р. п. Сузун |  |  | Приобретено оборудование. Проведены изыскания (геология, геодезия) | 123 345,23 | 0,0 | 105 707,2 |  | Развитие инфраструктуры |  |
| Администрация Сузунского района | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское |  | Здравоохранение |  | 2022 | уч. Шипуновский |  |  | Ввод в эксплуатацию | 14136,7 | 0,0; 5 101,2. | 0,0; 5 101,2. | Развитие инфраструктуры |  |
| Администрация Сузунского района | Строительство здания школы в с. Шайдурово |  | Образование |  | 2020-2023 | с. Шайдурово |  |  | Разработка ПСД, ГВЭ Начало строительства | 855 734,21 | 0,0 | 129 908,35 |  | Развитие инфраструктуры |  |
| Администрация Сузунского района | Строительство операционно-реанимационного блока с приемным отделением |  | Здравоохранение |  | 2019-2022 | р.п. Сузун |  |  | Открытие приемного отделения. Ведется реконструкция главного корпуса | 855 734,21 | 0,0 | 482 400,0 |  | Развитие инфраструктуры |  |
| ЗАО ПФК «Обновление» | Расширение производственной площадки |  | Промышленность |  | 2022-2023 | р.п. Сузун |  |  | Технологическое присоединение к сети водоснабжения/водоотведения | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание новых рабочих мест |  |
| ООО «Болтовский маслосыркомбинат» | Реконструкция и модернизация цехов |  | Промышленность |  | 2022 | С. Болтово |  |  | Ввод в эксплуатацию | 50 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 |  | Повышение производительности труда |  |
| ООО «Добродар» | Строительство цеха изготовления мясных полуфабрикатов |  | Промышленность |  | 2020-2022 | Р.п. Сузун |  |  | Подготовка к вводу в эксплуатацию | 11 724,0 | 0,0 | 11 724,0 |  | Создание новых рабочих мест |  |
| Администрация Сузунского района | Строительство парка культуры и отдыха |  | Туризм |  | 2021-2023 | р.п. Сузун |  |  | Благоустройство, оборудование зон отдыха, установка МАФов | 41851,7 | 17841,7 | 40755,4 |  | Развитие туристической инфраструктуры |  |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский» | Модернизация оборудования для производства молока и молочной продукции |  | Промышленность |  | 2022 |  |  | р.п. Сузун | Планирование | 5 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Создание новых рабочих мест |  |
| ГАУ НСО «Сузунский лесхоз» | Создание высокотехнологичного предприятия по переработке древесины |  | Промышленность |  | 2022 |  |  | р.п. Сузун | Планирование | 233 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Создание 100 рабочих мест |  |
| Администрация Сузунского района | Строительство крытой хоккейной коробки |  | Спорт |  | 2022-2023 |  |  | р.п. Сузун | Планирование | 7 402,9 | 0,0 | 0,0 |  | Развитие туристической инфраструктуры |  |