УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации  Сузунского муниципального округа

от ______________ № _____

Муниципальная программа

«Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Сузунского муниципального округа на 2026 -2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Сузунского муниципального округа на 2026-2028 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Сузунского муниципального округа на 2026-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сузунского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Сузунского муниципального округа, курирующий отрасль жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Разработчик – координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации Сузунского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации Сузунского муниципального округа; органы местного самоуправления муниципальных образований Сузунского муниципального округа; организации коммунального комплекса Сузунского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сузунского муниципального округа Новосибирской области. Задача: Повышение уровня надежности систем водоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды. |  |  |  |  |  |
| Основные целевые индикаторы муниципальной программы | - доля жителей употребляющего питьевую воду не нормативного качества; - число аварий в системах централизованного водоснабжения; - число аварий в системах централизованного водоотведения; - физический износ основных фондов. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 - 2026 годы, этапы не выделяются |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, в том числе: | 2026 | 2027 | 2028 | Всего, тыс. руб. |
|  | Сумма затрат на достижение цели в Сузунском районе, в том числе: | 6462,2 | 6462,2 | 0,00 | 12924,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 6462,2 | 6462,2 | 0,00 | 12924,4 |
|  | Бюджет Сузунского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет рабочего поселка Сузун Сузунского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | По итогам выполнения основных мероприятий в 2026-2028 годах ожидаются следующие результаты и изменения: - снижение доли жителей употребляющего питьевую воду не нормативного качества с 67 % до 30%; - снижение числа аварий в системах централизованного водоснабжения с 5 до 3 ед.; - снижение числа аварий в системах централизованного водоотведения с 1 до 0 ед.; - снижение физического износа основных фондов с 63% до 35 %. |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы | http://suzun.nso.ru/page/1185 |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, сущность решаемых программой проблем

Важнейшей целью социально-экономического развития Сузунского муниципального округа является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания населения Сузунского муниципального округа.

Разработка программы обусловлена потребностью развития водоснабжения и водоотведения на территории Сузунского муниципального округа.

Настоящая муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Сузунского муниципального округа на 2026 -2028 годы» (далее – программа) реализует политику администрации Сузунского муниципального округа по гарантированному обеспечению каждого жителя Сузунского района питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования.

Основные нормативные документы, которые используются при разработке программы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии	населения».  
           Одной из самых острых задач на сегодняшний день является проблема обеспечения населения Сузунского муниципального округа питьевой водой в достаточном количестве, нормативного качества и очистка образующихся бытовых стоков до экологически нормативного уровня.

Ежегодно население Сузунского муниципального округа потребляет более 700 тыс. куб. м воды для питьевых и коммунальных нужд, от качества которой зависит сохранение здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, обеспечение комфортных условий проживания, продолжительность жизни.

На территории Сузунского муниципального округа эксплуатируются 97 водозаборов, 9 модульных станции с водоподготовкой, 24 пункта чистой воды, 1 канализационное очистное сооружение, более 300 км водопроводных и 3,2 км канализационных сетей.

Количество водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям на территории Сузунского муниципального округа 89 единиц.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников.

Качество и природно-экологические характеристики подземных вод на территории района не одинаковы. В подземных водах Сузунского муниципального округа наблюдается повышенное содержание железа, марганца, отмечается превышение общей жесткости, нередко присутствует аммиак и сероводород.

Около 15% населения Сузунского муниципального округа не обеспечено услугами централизованного водоснабжения. Кроме того, в некоторых населенных пунктах часть населения использует для питьевых целей воду из децентрализованных источников. Как правило, качество этой воды низкое вследствие слабой защищенности водоносных горизонтов от загрязнения с поверхностных территорий и несоблюдения установленных поясов зон санитарной охраны.

Из 43 населенных пунктов Сузунского муниципального округа только в 1 имеются системы канализования, а именно в рабочем поселке Сузун. Нормативную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод канализационные сети не обеспечивают и работают неэффективно, так как они 1978 года постройки и  эксплуатируются более 40 лет, характеризуются значительным физическим и моральным износом основных фондов и требуют срочной реконструкции.

Состояние систем водоснабжения в муниципальных образованиях Сузунского муниципального округа характеризуется также высоким уровнем износа водозаборных сооружений. Более 30% водозаборных скважин, построенных в 80 - 90-х годах, выработали свой технический ресурс и дальнейшей эксплуатации не подлежат.

В рамках существующих государственных программ за период 2018 - 2025 гг. в Сузунском муниципальном округе построено 6 скважин: с. Камышенка, с Битки, с. Шарчино, с. Мышланка, в р.п. Сузун и в с. Зорино, оборудованных зонами санитарной охраны и обустроенных контрольно-измерительными приборами и автоматикой. Построено и реконструировано свыше 20 км водопроводных сетей. Введено в эксплуатацию 9 блочно-модульных установок по водоподготовке.

В целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением режима водоснабжения, в 2021 году выполнено строительство водозаборной скважины с водоочисткой в н.п. Нечунаевский Сузунского муниципального округа Новосибирской области. расходы на выполнение строительства составили 8 200,0 тыс. руб., в 2022 году выполнено строительство скважины по улице Гагарина в рабочем поселке Сузун Сузунского муниципального округа Новосибирской области, расходы на выполнение строительства составили 5 302,74 тыс. руб.

В 2023 году в рамках мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории района выполнено строительство двух систем водоподготовки в с. Верх- Сузун, мощностью 2 и 7,8 м3/час. В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено строительство станции водоподготовки в с. Бобровка.

Реализация мероприятий по развитию водопроводного хозяйства Сузунского муниципального округа позволила снизить показатели аварийности на системах водоснабжения, возросло качество предоставляемой услуги по водообеспечению потребителей. Снизилась доля населения, употребляющего питьевую воду не нормативного качества, не соответствующую гигиеническим нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.

В целях обеспечения чистой питьевой водой населения на территории Сузунского муниципального находится 25 пунктов чистой воды. Ежегодно водоснабжающие организации дополнительно несут расходы на их содержание, которые не предусмотрены тарифным регулированием и не учитываются в составе тарифа на водоснабжение.

Водные объекты и источники питьевого водоснабжения имеют важнейшее значение для социально-экономического развития Сузунского муниципального округа. Загрязнение водных объектов при отсутствии обустроенных зон санитарной охраны, водоочистных сооружений сохраняет острой проблему водообеспечения во всех населенных пунктах Сузунского муниципального округа и создает серьезную опасность для здоровья населения.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных мероприятий по обустройству и реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения Сузунского муниципального округа.

3. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы программы

Цель – Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сузунского муниципального округа Новосибирской области.

Достижение цели обеспечивается решением основных задач муниципальной программы и регулярной оценкой полноты их выполнения с помощью конкретных целевых индикаторов.

Задача:

Повышение надежности объектов и систем водоснабжения и водоотведения и качества предоставляемых коммунальных услуг.

Целевые индикаторы:

- доля жителей употребляющего питьевую воду не нормативного качества;

- число аварий в системах централизованного водоснабжения;

- число аварий в системах централизованного водоотведения;

- физический износ основных фондов.

Достижение плановых значений целевых индикаторов возможно при выполнении помимо мероприятий программы мероприятий, выполняемых посредством привлечения инвестиций в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Для количественной характеристики наблюдаемого социально-экономического процесса в приложении № 1 к настоящей программе приводится целевой индикатор.

- Перечень основных мероприятий.

Основные мероприятия реализации программы.

1. Обеспечение чистой питьевой водой населения Сузунского муниципального округа.

2. Обеспечение эффективного сбора и очистки сточных вод и жидких отходов.

3. Создание доступной информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения и водоотведения.

4. Мониторинг результативности мероприятий программы.

Заказчиком программы является администрация Сузунского муниципального округа. Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель программы – заместитель главы администрации Сузунского муниципального округа, курирующий отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации Сузунского муниципального округа выполняет следующие функции:

- разрабатывает программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы;

-участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

- обеспечивает наличие соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Сузунского муниципального округа в сети Интернет утвержденную программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации программы;

- готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;

- осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий.

Руководитель программы выполняет следующие функции:

- координирует деятельность отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Сузунского муниципального округа в процессе разработки программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Сузунского муниципального округа об утверждении программы;

- организует управление программой;

- следит за реализацией программы;

- создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению программой;

- обеспечивает достижение целей, задач и конкретных результатов программы.

Разработчик – координатор, ответственный за выполнение мероприятий программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его в экономический отдел администрации Сузунского муниципального округа;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и предоставляет в экономический отдел администрации Сузунского муниципального округа отчет о реализации мероприятия программы.

- Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы в 2026-2028 годах составит 12 924,4 тыс. руб.

| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| Сумма затрат на достижение цели в Сузунском районе, в том числе: | 6462,2 | 6462,2 | 0,00 | 12924,4 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6462,2 | 6462,2 | 0,00 | 12924,4 |
| Бюджет Сузунского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Бюджет рабочего поселка Сузун Сузунского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении 2 к настоящей программе.

Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд Сузунского муниципального округа Новосибирской области, заключаемых заказчиком программы с поставщиками товаров (работ, услуг).

Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Принятие программы и реализация программных мероприятий позволит создать условия для гарантированного обеспечения каждого жителя Сузунского муниципального округа питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования.

При этом реализация программы позволит, вкладывая бюджетные средства, частично выполнить спланированные мероприятия, и тем самым обеспечить выполнение Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

По итогам выполнения основных мероприятий в 2026-2028 годах ожидаются следующие результаты и изменения:

- снижение доли жителей употребляющего питьевую воду не нормативного качества с 67% (20 530 чел.) до 30% (10 113 чел.);

- снижение числа аварий в системах централизованного водоснабжения с 5 до 3 ед.;

- снижение числа аварий в системах централизованного водоотведения с 1 до 0 ед.;

- снижение физического износа основных фондов с 63% до 35 %.

7.	Система контроля за реализацией программы

Муниципальным заказчиком- координатором муниципальной программы является администрация Сузунсого муниципального округа.

Руководителем муниципальной программы является заместитель Главы администрации Сузунского муниципального округа, курирующий отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация Сузунского муниципального округа в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения Программы.

Исполнители основных мероприятий муниципальной программы являются:

- управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации;

- организации коммунального комплекса.

Исполнители при реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий:

- организуют реализацию и финансирование мероприятий муниципальной программы, исполнителями которых они являются;

- готовят предложения об уточнении программных мероприятий, предоставляют заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

- осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий муниципальной программы, исполнителями которых они являются, в том числе за эффективным использованием бюджетных средств.

Разработчик - координатор программы в ходе реализации программы направляет в экономический отдел администрации Сузунского муниципального округа:

1) по запросу необходимую информацию о подготовке и реализации программ;

2) ежегодно до 15 января каждого года отчет о ходе реализации программ и использовании финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программ;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку эффективности результатов реализации программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

цели, задачи и индикаторы

муниципальной программы

«Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сузунского муниципального округа Новосибирской области

в 2026 - 2028 годах»

| Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сузунского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня надежности систем водоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды | Доля жителей употребляющего питьевую воду не нормативного качества от 20 530 чел. до 10 113 чел. | % | 67 | 57 | 47 | 30 |
|  | Число аварий в системах централизованного водоснабжения | ед. | 5 | 3 | 3 | 3 |
|  | Число аварий в системах централизованного водоотведения | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Физический износ основных фондов | % | 63 | 58 | 45 | 35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Основные мероприятия и финансовое обеспечение

муниципальной программы

«Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Сузунского муниципального округа Новосибирской области

в 2026 - 2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем и источники финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Сузунского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01; разработка (корректировка) проектно-сметной документации для мероприятий, указанных в настоящем пункте, включая проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации; выполнение работ по инженерно – геологическим изысканиям на проведение мероприятий, указанных в настоящем пункте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ, ВСО | Сумма затрат, в том числе: | 6 462,20 | 6 462,20 | 0,00 | 12 924,40 | Снижение числа аварий в системах централизованного водоснабжения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 462,20 | 6 462,20 | 0,00 | 12 924,40 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Сузунского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения (в том числе разработка ПСД) | Управление ЖКХ, ВСО | Сумма затрат, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов водоснабжения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Сузунского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Содержание пунктов чистой воды | Управление ЖКХ, ВСО | Сумма затрат, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение санитарного благополучия населения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Сузунского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Сумма затрат на достижение цели, в том числе: |  |  |  | 6 462,20 | 6 462,20 | 0,00 | 12 924,40 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 6 462,20 | 6 462,20 | 0,00 | 12 924,40 |  |  |
| Бюджет Сузунского муниципального округа |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетный источник |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Примечание:

Управление ЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации Сузунского муниципального округа

ВСО – водоснабжающая организация