|  | УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области от 30.04.2025 № 214 |
| --- | --- |

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области

на период 2025 -2035 годы»

2025 год

- Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Сузунского района, НСО, р.п. Сузун, ул. Ленина, 51 |
| Руководитель программы | Первый заместитель главы администрации Сузунского района |
| Разработчик программы | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации Сузунского района, НСО, р.п. Сузун, ул. Ленина, 51 |
| Исполнители программы | Администрация Сузунского района, отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации Сузунского района, МКУ «УАТиДХ» |
| Цели и задачи программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального образования; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на период с 2025 по 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства областного и местного бюджетов: 2025 г- 34764,46 тыс. руб., из них 34416,821тыс. руб. – ОБ, 347,6 тыс. руб. – МБ; 2026 г- 46458,33 тыс. руб., из них 45993,75 тыс. руб. – ОБ, 464,5 тыс. руб. – МБ. 2027 г-14290,6 тыс. руб., из них 14147,69 тыс. руб. – ОБ, 142,9 тыс. руб. – МБ. Средства бюджетов на 2028-2035 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Реализация основных групп мероприятий (инвестиционных проектов) не имеет строгого разделения на этапы, предполагается их реализация в течение всего срока действия Программы. Предусматривается развитие автомобильного транспорта общего пользования; развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб, развитие сети дорог муниципального образования. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры рабочего поселка Сузун Сузунского района.

2.1.  Социально — экономическое состояние рабочего поселка Сузун Сузунского района.

Рабочий поселок Сузун Сузунского района Новосибирской области (далее – р.п. Сузун) является административным центром Сузунского района Новосибирской области. Р.п. Сузун расположен в 191 км. от города Новосибирска и связан с ним автомобильной и железной дорогами.

Территория р.п. Сузун общей площадью 182 487 га расположена в юго-восточной части Новосибирской области. С севера граничит с Бобровским, Болтовским, Заковряжинским, Шипуновским сельсоветами Сузунского района Новосибирской области, а также с Черепановским районом Новосибирской области, с востока с Алтайским краем, с запада с Ключиковским, Малышевским сельсоветами Сузунского района Новосибирской области, с юга с Верх-Сузунским и Меретским сельсоветами Сузунского района Новосибирской области.

Границы и статус муниципальных образований поселений Сузунского района установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Хозяйственная сфера р.п. Сузун представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю, социальное обеспечение, образование, культуру.

В р.п. Сузун работают четыре школы, пять детских садов, дом культуры, центр исторической информации, молодежный центр, дом детского творчества, школа искусств, спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, центральная районная больница, музей, центр социального обслуживания населения, отделение связи, магазины смешанной торговли.

Природно-климатические условия и ресурсы:

Климат континентальный, средняя температура января от −16 на юге, до −20 °C. Основная масса ветряных и метельных дней приходится на декабрь и конец февраля. Высота снежного покрова к концу периода достигает 45-50 см, в отдельные годы высота покрова может составлять чуть более 35 см. Высота покрова заметно увеличивается с продвижением с запада на восток.

Средняя температура июля +18…+20 °C. Летний период в районе всегда теплый и умеренно увлажненный, за лето может выпадать до 65% всей годовой нормы осадков. Среднемесячные температуры в июле +18…+19,5 градусов. Отмечаются хоть и нечастые, и непродолжительные, но очень ощутимые понижения температур в летний период, связанные с проникновением холодных воздушных масс со стороны Арктики. Близость Казахстанских степей в свою очередь может вызывать и жаркие, засушливые периоды, когда столбики термометров поднимаются до +35 и выше.

В осенне-весенний период отмечается крайне неустойчивый и в большей части ветряный характер погоды. Весной возможно возвращение морозов и поздние заморозки, осенью напротив ранние заморозки, которые способны проявляться и в конце августа.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178, тёплого - 188, безморозного - 120 дней.

Средняя годовая температура воздуха - 0,2 °C. Абсолютный максимум - +37 °C, минимум - −51 °C.

Годовое количество осадков ≈ 425 мм, из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март — 95 мм.

86 безоблачных дней в году, 67 - со сплошной облачностью.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в р.п. Сузун могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Дорожно- транспортный комплекс - как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития территории. По состоянию на 01.01.2025 года дорожная сеть р.п. Сузун представлена автомобильными дорогами общего пользования протяжённостью 151,1 км, из них 96,4 км – дороги с твердым покрытием.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на территории р.п. Сузун проводились работы направленные на обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортная инфраструктура р.п. Сузун является составляющей инфраструктуры Новосибирской области, что обеспечивает конституционные права граждан на свободу перемещения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.  Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры р.п. Сузун являются: сеть дорог, мостов, сооружений и сопряжённая с ней сеть пассажирского, грузового и железнодорожного транспорта.

Все участки рабочего поселка Сузун имеют транспортную доступность. Пассажирские перевозки осуществляют два перевозчика: ООО «Сузунское ПАТП» и ООО «ПАТП-Сузун». Перевозка пассажиров осуществляется по 29 маршрутам, из них городских – 5, внутрирайонных -17, междугородних – 2.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Резкий уровень автомобилизации является закономерным процессом. На протяжении последних лет увеличивается количество автомобилей, основной прирост осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. На 01.01.2024 года количество легковых автомобилей, в соответствии со статистическими данными по Российской Федерации, на 1000 жителей приходится по 322 автомобиля.

Рост уровня автомобилизации требует соответствующего развития инфраструктуры для обслуживания и хранения индивидуального автотранспорта. Хранение автотранспорта на территории поселка осуществляется на территориях предприятий, в гаражных комплексах, размещенных в хозяйственных зонах, на придомовых участках жителей поселения, парковках, размещенных на въездах в жилые кварталы многоэтажной «стройки, у объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

В р.п. Сузун нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной части населенного пункта для временного хранения автомобилей. Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе и транспорта общего пользования. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых зонах. Недостаточно парковочных мест у объектов здравоохранения, детских садов и школ, учебных учреждений, объектов культуры.

2.4. Характеристика сети дорог р.п. Сузун, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть р.п. Сузун состоит из дорог 4 и 5 категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Дороги общего пользования местного значения имеют асфальтобетонное, а также щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Р.п. Сузун обладает достаточной автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от областного центра г. Новосибирск, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров.

По состоянию на 01.01.2025 года автодорожная сеть р.п. Сузун представлена сетью автомобильных дорог общего пользования протяжённостью 151,1 км, из них 96,4 км – дороги с твердым покрытием.

Таблица 1 Характеристика автомобильных дорог.

| Наименование | Длина, | Твердое | В том числе по типам покрытия, м. |  |  |  | Грунтовые, м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улицы, дороги | м. | покрыт | Усовершенствованный |  |  | Переходн. | Грунто- | С подн. | В нул |
|  |  | м. |  |  |  |  | щебень | землян. | отмет |
|  |  |  | ц/б | а/б | Чер. | Щеб, |  | полотн. |  |
|  |  |  |  |  | щеб. | грав |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ул. Остальцова | 1041 | 1041 |  | 1041 |  |  |  |  |  |
| 2. Северный выезд | 3600 | 3600 |  | 3600 |  |  |  |  |  |
| 3. ул. К.Зятькова | 840 | 500 |  | 200 |  | 300 |  |  | 340 |
| 4. ул. Покрышкина – | 169 | 0 |  |  |  |  |  |  | 169 |
| ул.Л. Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ул. Заречная | 1053 | 1053 |  |  |  | 1053 |  |  |  |
| 6. ул. Железнодорожная | 516 | 0 |  |  |  |  |  |  | 516 |
| 7. ул. Лесная | 1600 | 380 |  | 380 |  |  |  |  | 1220 |
| 8. ул. Островского | 3597 | 3597 |  | 2887 |  | 710 |  |  |  |
| 9. ул. Молодежная | 1189 | 1189 |  | 789 |  | 400 |  |  |  |
| 10. пер. Линейный | 538 | 260 |  | 260 |  |  |  |  | 278 |
| 11. ул. Вокзальная | 668 | 668 |  | 480 |  | 188 |  |  |  |
| 12. Проезд Вокзальный | 340 | 340 |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 13. ул. Комсомольская | 544 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 244 |
| 14. ул. Строительная | 2617 | 2617 |  | 1894 |  | 723 |  |  |  |
| 15. ул. Транспортная | 1150 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 16. ул. Монтажная | 893 | 0 |  |  |  |  |  |  | 893 |
| 17. ул. Березовая | 440 | 0 |  |  |  |  |  |  | 440 |
| 18. ул. Цветочная | 186 | 186 |  | 186 |  |  |  |  |  |
| 19. ул. Речная | 648 | 230 |  |  |  | 230 |  |  | 418 |
| 20. ул. Л.Толстого | 760 | 760 |  |  |  | 760 |  |  |  |
| 21. ул. Лихоманова | 725 | 725 |  |  |  | 725 |  |  |  |
| 22. ул. Восточная | 822 | 822 |  |  |  | 822 |  |  |  |
| 23. ул. Степная | 761 | 761 |  |  |  | 761 |  |  |  |
| 24. ул. Мира | 346 | 346 |  |  |  | 346 |  |  |  |
| 25. пер. Дружбы | 620 | 145 |  | 145 |  |  |  |  | 475 |
| 26. пер. Гуляева | 620 | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |
| 27. ул. Новая | 601 | 601 |  |  |  | 601 |  |  |  |
| 28. ул. Дергунова | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 29. ул. Покрышкина | 1493 | 1493 |  | 636 |  | 857 |  |  |  |
| 30. ул. Ломоносова | 2320 | 1340 |  | 1340 |  |  |  |  | 980 |
| 31. ул. Чехова | 1228 | 1228 |  |  |  | 1228 |  |  |  |
| 32. пер. Мальцева | 892 | 892 |  | 180 |  | 712 |  |  |  |
| 33. пер. Штремлева | 668 | 0 |  |  |  |  |  |  | 668 |
| 34. ул. Сосновая | 830 | 830 |  |  |  | 830 |  |  |  |
| 35. ул. Булгакова | 725 | 725 |  |  |  | 725 |  |  |  |
| 36. ул. Уютная | 567 | 567 |  | 100 |  | 467 |  |  |  |
| 37. ул. Комаровой | 1062 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1062 |
| 38. ул. Овчукова- | 1062 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1062 |
| Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Исаева | 347 | 0 |  |  |  |  |  |  | 347 |
| 40. пер. Песчаный | 213 | 0 |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 41. ул. Чкалова | 2299 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2299 |
| 42. ул. Северная | 2452 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2452 |
| 43. ул. Нагорная | 1655 | 170 |  | 170 |  |  |  |  | 1485 |
| 44. ул. Сельская | 561 | 561 |  | 561 |  |  |  |  |  |
| 45. ул.Западная | 1681 | 1681 |  | 1681 |  |  |  |  |  |
| 46. ул.Малышевская | 1311 | 1311 |  | 410 |  | 901 |  |  | 0 |
| 47. ул.Фрунзе | 1101 | 680 |  |  |  | 680 |  |  | 421 |
| 48. ул.Андреева | 631 | 631 |  |  |  | 631 |  |  |  |
| 49. ул.Лермонтова | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 50. ул.Некрасова | 720 | 720 |  | 220 |  | 500 |  |  |  |
| 51. ул.Урицкого | 620 | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |
| 52. ул.Луговая | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 53. ул.Куйбышева | 720 | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |
| 54. ул.Шебалина | 680 | 680 |  |  |  | 680 |  |  |  |
| 55. ул.Б.Поповых | 845 | 845 |  | 845 |  |  |  |  |  |
| 56. ул. Коммунистическая | 1675 | 1675 |  | 1395 |  | 280 |  |  |  |
| 57. ул. Старикова | 825 | 710 |  | 440 |  | 270 |  |  | 115 |
| 58. ул.Фурманова | 1060 | 1060 |  |  |  | 1060 |  |  |  |
| 59. ул.Чапаева | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 60. ул.Матросова | 800 | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 500 |
| 61. ул.Кирова | 450 | 0 |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 62. ул.Степанова | 580 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 380 |
| 63. пер.Фурманова - | 448 | 0 |  |  |  |  |  |  | 448 |
| ул.Ломоносова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. ул.Водопьянова | 340 | 0 |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 65. пер.Сосновая - | 311 | 0 |  |  |  |  |  |  | 311 |
| ул.Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. ул.Фурманова – | 176 | 0 |  |  |  |  |  |  | 176 |
| ул.Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. ул.Нагорная – | 720 | 0 |  |  |  |  |  |  | 720 |
| ул.Сосновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. ул.Нагорная – | 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| ул.Ломоносова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. ул.Фурманова – | 202 | 0 |  |  |  |  |  |  | 202 |
| ул.Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. ул.Ломоносова – | 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| ул.Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. ул.Чкалова – | 116 | 0 |  |  |  |  |  |  | 116 |
| ул.Ломоносова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. ул.Ломоносова – | 266 | 0 |  |  |  |  |  |  | 266 |
| ул.Булгакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. ул.Сосновая – | 195 | 0 |  |  |  |  |  |  | 195 |
| ул. Булгакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. ул. Молодёжная – ул. Строительная | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 75. ул.Северная – | 251 | 0 |  |  |  |  |  |  | 251 |
| ул.Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. ул.Фурманова – | 52 | 0 |  |  |  |  |  |  | 52 |
| ул.Нагорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. ул. Строительная – ул. Лихоманова | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 78. ул. Островского- | 455 | 270 |  |  |  | 270 |  |  | 185 |
| Ул. Лихоманова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. дорога на очистные | 2818 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2818 |
| сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ул. Ленина | 2904 | 2904 |  | 2740 |  | 164 |  |  |  |
| 2. ул. Советская | 2540 | 2540 |  |  |  | 2540 |  |  |  |
| 3. ул .Набережная | 680 | 680 |  |  |  | 680 |  |  |  |
| 4. ул.Калинина | 2046 | 1637 |  | 1480 |  | 157 |  |  | 409 |
| 5. ул.Пролетарская | 2140 | 2140 |  | 1440 |  | 700 |  |  |  |
| 6. ул.Заводская | 1371 | 1371 |  |  |  | 1371 |  |  |  |
| 7. ул. Промышленная | 1085 | 290 |  | 290 |  |  |  |  | 795 |
| 8. ул.Выглазова | 1456 | 1456 |  | 840 |  | 616 |  |  |  |
| 9. ул.Партизанская | 3500 | 3032 |  | 3032 |  |  |  |  | 468 |
| 10. пер. Октябрьский | 1499 | 341 |  |  |  | 341 |  |  | 1158 |
| 11. проезд | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ул. Гризодубовой | 1592 | 1592 |  |  |  | 1592 |  |  |  |
| 13. ул.Горького | 2212 | 2212 |  | 640 |  | 1572 |  |  |  |
| 14. пер.Меретский | 1095 | 1095 |  | 1095 |  |  |  |  |  |
| 15. ул.Каменская | 652 | 347 |  |  |  | 347 |  |  | 305 |
| 16. ул.Пушкина | 974 | 974 |  | 66 |  | 908 |  |  |  |
| 17. ул.Панфилова | 1058 | 1058 |  | 382 |  | 676 |  |  |  |
| 18. ул.Юбилейная | 1900 | 1900 |  | 780 |  | 1120 |  |  |  |
| 19. ул.Садовая | 1330 | 1330 |  | 1020 |  | 310 |  |  |  |
| 20. ул.Мичурина | 855 | 855 |  |  |  | 855 |  |  |  |
| 21. ул. Орджоникидзе | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 22. ул.Весенняя | 1099 | 1099 |  |  |  | 1099 |  |  |  |
| 23. ул.Южная | 1113 | 1113 |  | 1113 |  |  |  |  |  |
| 24. ул.Солнечная | 841 | 841 |  |  |  | 841 |  |  |  |
| 25. ул.Депутатская | 1550 | 1550 |  |  |  | 1550 |  |  |  |
| 26. ул.Зеленая | 310 | 0 |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 27. ул.Кленовая | 659 | 659 |  |  |  | 659 |  |  |  |
| 28. ул.Боровая | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 29. ул.Гагарина | 680 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 580 |
| 30. ул.Гоголя | 1004 | 1004 |  |  |  | 1004 |  |  |  |
| 31. ул.Крылова | 1076 | 1076 |  | 280 |  | 796 |  |  |  |
| 32. ул.Свердлова | 1419 | 1419 |  | 1419 |  |  |  |  |  |
| 33. ул.Победы | 1287 | 1287 |  |  |  | 1287 |  |  |  |
| 34. ул.Левина | 1036 | 1036 |  |  |  | 1036 |  |  |  |
| 35. ул. Первомайская | 1012 | 1012 |  |  |  | 1012 |  |  |  |
| 36. ул.Есенина | 956 | 956 |  |  |  | 956 |  |  |  |
| 37. ул.Дачная | 720 | 0 |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 38. пер.Школьный | 236 | 236 |  |  |  | 236 |  |  |  |
| 39. ул.Спортивная | 230 | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  |
| 40. пер.Носовца | 146 | 0 |  |  |  |  |  |  | 146 |
| 41. ул.Пирожкова | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 42. ул.Бахарева | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 43. ул.Стрижкова | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 44. ул.Лаулина | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 45. ул.Черкасова | 297 | 297 |  |  |  | 297 |  |  |  |
| 46. ул.Залесова | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 47. ул.Зайцева | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 48. ул. Крестьянникова | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 49. ул.Гаврилова | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 50. ул.Заволокина | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 51. ул.Фролова | 184 | 184 |  |  |  | 184 |  |  |  |
| 52. ул.Светлая | 289 | 289 |  |  |  | 289 |  |  |  |
| 53. пер.Пушкина - | 640 | 0 |  |  |  |  |  |  | 640 |
| Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. пер. Садовая – ул. Орджоникидзе | 260 | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 55. пер. Зеленая – ул. Орджоникидзе | 440 | 0 |  |  |  |  |  |  | 440 |
| 56. пер. Гоголя – ул. Дачная | 613 | 613 |  |  |  | 613 |  |  |  |
| 57. пер. Горького - | 1600 | 583 |  | 274 |  | 309 |  |  | 1017 |
| ул. Набережная (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Лесной проезд Гоголя - Горького | 580 | 0 |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 59. пер.Советская - | 296 | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 162 |
| Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. пер.Весенняя - | 271 | 0 |  |  |  |  |  |  | 271 |
| Депутатская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. ул. Партизанская – | 360 | 0 |  |  |  |  |  |  | 360 |
| ул. Победы м.Колос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. ул.Свердлова – | 889 | 460 |  |  |  | 460 |  |  | 429 |
| ул.Дачная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. ул.Советская – | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| ул.Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. ул.Промышленная, | 1150 | 1150 |  |  |  | 1150 |  |  |  |
| за метеостанцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. ул. Заводская, | 333 | 0 |  |  |  |  |  |  | 333 |
| три переулка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. ул. Выглазова – ул. Заводская | 113 | 0 |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 67. ул. Крылова – | 164 | 0 |  |  |  |  |  |  | 164 |
| ул. Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации р.п. Сузун, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный р.п. Сузун преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2021-2023 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории рабочего поселка Сузун

| № | Показатели | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 15299 | 15385 | 15403 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 6426 | 6482 | 6561 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 420 | 421 | 426 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Основная доля в объёме пассажирских перевозок в р.п. Сузун приходится на автотранспортное предприятие ООО «ПАТП-Сузун». На настоящее время на маршрутах пассажирских перевозок задействовано 8 автобусов. В связи с значительным уровнем износа пассажирского транспорта идет активное обновление автобусного парка.

Маршрутная сеть согласована с расписанием движения электропоездов, а также движением пассажирского транспорта по межмуниципальным и районным маршрутам.

Общий объём пассажирских перевозок за 2024 год увеличился на 12 % по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Ежегодно увеличивается объем перевозок легковыми такси.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в асфальтобетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы как регулируемые, так и нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки на территории р.п. Сузун, отсутствуют.  Оценить объём перевозок, осуществляющийся частными лицами и индивидуальными предпринимателями, не представляется возможным.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2024 года на территории р.п. Сузун 12 зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий, при которых погиб 1 человек, 12 травмированы. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторными аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры р.п. Сузун.

Технико-экономические показатели генерального плана рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2021 | 1 очередь 2031 | Расчетный срок 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах городского поселения | га | 164602,81 | 164602,81 | 164602,81 |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 887,9 | 1090,95 | 1090,95 |
| - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 20,56 | 46,49 | 46,49 |
| - Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| - Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 18,22 | 19,27 | 19,27 |
| - Зона специализированной общественной застройки | га | 31,75 | 39,41 | 39,41 |
| - Производственная зона | га | 132,75 | 342,97 | 342,97 |
| - Коммунально-складская зона | га | 18,61 | 46,43 | 46,43 |
| - Зона транспортной инфраструктуры | га | 1143,65 | 1178,92 | 1178,92 |
| - Зона инженерной инфраструктуры | га | 22,74 | 25,4 | 25,4 |
| - Зона рекреационного назначения | га | 81,14 | 120,61 | 120,61 |
| - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 5493,52 | 4949,11 | 4949,11 |
| - Зона отдыха | га | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| - Зона лесов | га | 155679,9 | 155679,9 | 155679,9 |
| - Зона сельскохозяйственного использования | га | 734,44 | 734,44 | 734,44 |
| - Зона кладбищ | га | 21,36 | 21,36 | 21,36 |
| - Зона складирования и захоронения отходов | га | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| - Зона озелененных территорий специального назначения | га | 23,59 | 23,59 | 23,59 |
| - Зона акваторий | га | 97,15 | 97,15 | 97,15 |
| - Иные зоны | га | 171,33 | 162,61 | 162,61 |
| - Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 7095,24 | 7094,47 | 7094,47 |
| - р. п. Сузун | га | 7011,79 | 7011,79 | 7011,79 |
| - ж - р Новоосиновский | га | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| - уч. Нечунаевский | га | 35,74 | 35,43 | 35,43 |
| - уч. Новостройка | га | 43,19 | 42,73 | 42,73 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 14890 | 15039 | 16191 |
| Плотность населения | чел./км2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Площадь жилищного фонда | м2 | 407200 | 397325 | 403225 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| детские дошкольные учреждения | ед. | 6 | 6 | 10 |
| общеобразовательные школы | ед. | 4 | 4 | 6 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| ЦРБ | ед. | 1 | 1 | 1 |
| ФАП | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Детская городская больница | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | ед. | 2 | 2 | 4 |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| организации культурно-досугового типа | ед. | 7 | 7 | 7 |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
| магазины | ед. | 117 | 117 | 117 |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, кафе | ед. | 10 | 10 | 10 |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Почта России | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Банк | ед. | 5 | 5 | 5 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| Водопотребление | м3/сут. | 2479,1 | 2581,6 | 2581,6 |
| Водоотведение | м3/сут. | 795,3 | 813,2 | 813,2 |
| Энергопотребление | тыс. кВт в год | 14865,6 | 15239,9 | 15239,9 |
| Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов | м3/год | 37242,24 | 38179,96 | 38179,96 |
| VI. Транспорт |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
| Общего пользования местного значения | км | 151,1 | 151,1 | 151,1 |

2.12. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы р.п. Сузун.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план рабочего поселка Сузун утвержден решением сессией Совета депутатов Сузунского района Новосибирской области от 11.04.2023г. № 115;

7. Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории р.п. Сузун

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития р.п. Сузун.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования р.п. Сузун расположено 3 населенных пункта, в которых проживает 15403 человека. Зарегистрировано 306 предприятий и организаций, из которых 28 – социальной сферы, 4 сельскохозяйственное предприятие. Динамика роста населения приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число родившихся | 152 | 126 | 136 |
| 2. | Число родившихся на 1000 чел. | 9.9 | 8.3 | 8.9 |
| 3. | Число умерших | 303 | 271 | 215 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 19.8 | 17.8 | 14.0 |
| 5. | Естественный прирост | -151 | -145 | -79 |
| 6. | Естественный прирост на 1000 чел. | -9.9 | -9.5 | -5.1 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог населенных пунктов.

Население р.п. Сузун, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории р.п. Сузун.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети р.п. Сузун.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Сузун на 2025 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (Транзитный проезд) в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области (школьный маршрут) | 2025 г. | 28708,3- ОБ, 289, 9 -МБ | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог а/б покрытия по ул. Свердлова, ул. Гоголя, ул. Партизанская в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2026 г. | 17719,2-ОБ 178,9 -МБ | администрация Сузунского района |
|  | "Ремонт тротуара с водотводом по ул. Коммунистическая (ул. Ленина - ул. Старикова) в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области." | 2026 г. | 26 050,7-ОБ, 263,1- МБ | администрация Сузунского района |
|  | Капитальный ремонт а/д Центральный проезд (ул. Садовая - пер. Центральный, автобусный маршрут) в р.п. Сузун.Сузунского района Новосибирской области | 2027 г. | 14850-ОБ 150-МБ | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия по ул. Чкалова в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2027 г. | 10647,7-ОБ, 107,5-МБ | администрация Сузунского района |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая, пер. Овчукова-Суворова-Западная, пер. Мальцева в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2028 г. | 11880-ОБ 120-МБ | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт автомобильного моста через реку Нижний Сузун по ул. Братьев Поповых в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | 2028 г. | 13306,7-ОБ 134,4 -МБ | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт а/д с а/б типом покрытия по ул. Садовая в р.п. Сузун | 2029 г. | 31000-ОБ, 310-МБ | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Степанова в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог а/б покрытия по ул. Свердлова, ул. Гоголя, ул. Партизанская в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог с переходным типом покрытия по ул. Фрунзе, ул. Малышевская, ул. Западная в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог с переходным типом покрытия по ул. Солнечная, ул. Зелёная, ул. Стрижкова (ул. Садовая - ул. Центральный проезд) в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района администрация Сузунского района |
|  | Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия по ул. Овчурокова - Суворова, ул. Исаева в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог с переходным типом покрытия по ул. Матросова, ул. Кирова, ул. Песчаный переулок в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог с переходным типом покрытия по ул. Боровая, ул. Светлая и пер. ул. Ленина - ул. Светлая в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог а/б покрытия по ул. Садовая в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт дорог с переходным типом покрытия по ул. Дачная, пер. Дачная - ул. Левина - ул. Победы, пер. ул. Гризодубова - ул Горького - Гагаринский парк в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |
|  | Ремонт автомобильного моста через реку Нижний Сузун по ул. Братьев Поповых в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. | Не определено | Не определено | администрация Сузунского района |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

С учетом указанного в разделе 5 настоящей Программы перечня мероприятий основная финансовая нагрузка на бюджет муниципального образования возникнет в результате выполнения мероприятий, связанных с решением поставленных задач по: развитию транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании; созданию приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; обеспечению эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры; достижению общественным пассажирским транспортом соответствующего уровня транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения.

В разрезе данных мероприятий наибольшая финансовая нагрузка будет связана с развитием автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В зависимости от рассматриваемого периода в перечень мероприятий включены, как мероприятия, финансирование которых предусмотрено утвержденными бюджетами обласного и местного уровней, так и мероприятия, финансирование которых пока не предусмотрено действующими бюджетами или предусмотрено не в полном объеме. Мероприятия настоящей Программы, не обеспеченные финансированием, будут реализовываться только в случае получения необходимого финансирования.

Учитывая долгосрочность проведения отдельных мероприятий указанные объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке по факту изменения социально-экономического положения, внесению изменений в исходные программные документов и наступления других факторов способных оказать существенное влияние на мероприятия настоящей Программы.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.